招标邀请

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基炭素有限公司一分厂和二分厂所需的煅后焦上料系统进行招标，望拟投标单位按招标要求认真核算价格并按招标须知中的要求进行投标。

招标方：万基控股集团有限公司招标中心

开标时间：2021年2月20日上午9：00-11:00时（接收传真时间）

招标办联系人：路建政（商务）  电话：13592073988

技术联络人：邓涛子（一炭）    电话：13949293707

陈运涛（二炭）    电话：13503798615

招标须知

开标办法：本项目采用传真投标的方式，投标人应严格按照招标须知所规定的格式和内容要求编制投标文件，准备电子版投标文件一份并按要求的回传时间将电子版投标文件发至xadLLjz@163.com邮箱（电子版投标文件不得含有商务报价），商务报价单独发至0379-67332447的传真机上。

回传时间：2021年2月20日上午9：00-11:00时

投标人逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1.投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2021年2月19日17时前通过电话通知招标联系人确定是否参加，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排；

2.招标范围：详见技术要求（包含技术要求中的内容但不限于），投标单位选择品牌配置应不低于技术要求推荐的品牌。

3.招标方式：公开招标；

4.资质要求：

1）具同行业上料系统设备的制造、销售、相关资质及施工业绩；

2）必须具有独立的法人资格。

5.资质审验：本次招标资质审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行。（提交相应的与本次招标有关的所有资质）

6.投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

6.1 投标保证金(投标保证金2万元）。

投标保证金交纳时间：2021年2月19日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标文件及保证金将被拒绝。

单位名称：洛阳万基炭素有限公司

开 户 行：工行新安县支行

账    号：1705027609049031286

6.2发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围、价格及商务条款等签订合同）。

V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

6.3未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后5日内予以退还。

6.4中标人的投标保证金，在签订合同后退回。

7.因招标引起的一切纠纷向招标方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、投标文件（要求一正四副，报价单独密封以便于唱标）

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人承诺函（详见附件1）

2）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章），详见附件2

3）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；（详见附件3）

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况（附合同复印件）；

VI. 其它文件和资料(投标人廉政承诺书)。

5）报价格式及投标报价明细

6）异议回复

7）合同条款

第二卷为技术部分（按技术要求制作技术投标文件）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分（该部分由投标人编写）

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比。

2、评标小组依照评标办法，对所有有效投标文件中的价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。

3、价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4、最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2021年  月  日

投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：洛阳万基炭素有限公司一分厂及二分厂煅后焦上料系统

日    期：

致：(招标代理机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：洛阳万基炭素有限公司一分厂及二分厂煅后焦上料系统

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对洛阳万基炭素有限公司一分厂及二分厂煅后焦上料系统项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

投标人关于资格的声明函(格式)

项目名称：洛阳万基炭素有限公司一分厂及二分厂煅后焦上料系统

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对洛阳万基炭素有限公司一分厂及二分厂煅后焦上料系统     项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

洛阳万基炭素有限公司一分厂

及二分厂煅后焦上料系统投标报价

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一分厂煅后焦上料系统 | 以技术协议为准(包括但不限于) | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 二分厂煅后焦上料系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 一分厂和二分厂煅后焦上料系统供货明细需单独列表（详见附表） |  |  |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订后     日内改造完毕。

2、报价要求为总包价，一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设计费、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：上料系统安装完毕并通过验收合格后付90%，剩余10%为质保金，质保期满没有任何质量问题时付清。

5、质保期：质保期为上料系统安装完毕并通过验收合格起满12个月。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：    年   月  日

附表：

| 一分厂上料系统供货明细（表格不足可自行添加） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二分厂上料系统供货明细（表格不足可自行添加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

差异回复：（此表投标人必须填写）

投标人若对招标范围中的型号或技术有异议，对合同条款有异议，可将差异内容填写在如下对应的表格中，并签字确认。如无异议请在表格中填写上“无差异”字样并签字确认。

| 序号 | 技术差异内容 | 签字确认 | 商务差异内容 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

合同条款（此合同仅供参考，最终以双方签订的合同版本为准）

洛阳万基炭素有限公司

买卖合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2020年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

甲方需***********，经甲乙双方友好协商达成协议并同意按如下条款签订大修合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：双梁起重机设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

- 供货范围及分项价格：

合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足本次设备大修所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修设备型号及价格                        单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 大修单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

2、本工程为交钥匙工程为到货价，一票制，税率为13%的增值税,设备费(含安装辅材)、设计费、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在乙方投标的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、上述合同价格为乙方将大修设备所需的部件运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴上料系统完毕，经甲方验收合格，由甲方出具的验收合格报告一份，。

⑵乙方向甲方开具合同全额税率为13%的增值税发票（若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元）。

2、合同总价的10%（即质保金：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴上料系统安装完毕自验收合格起稳定运行12个月，由甲方出具最终验收合格的报告一份。

⑵乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即：元）。

3、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将设备大修所需的部件发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：****年 *月*日前交货完毕并完成大修（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天通知乙方）。

2、交货地点：     。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对所大修的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备大修完毕、试运合格并经甲方验收出具最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于大修设备所需部件全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内所大修好的设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或所供货的部件质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使所大修的设备达到技术规范要求。若经整改后，设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备大修所需的部件拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与大修技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金。

3、设备大修完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证所供货的部件的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对大修好后的设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，大修好后的设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、大修设备所需的部件在发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、大修设备所需的部件运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

1、如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、如果因甲方原因，甲方未能按合同规定的时间付款，又未能征得乙方的同意延期的条件时，超过两周宽限期后，每推迟七天按迟付款金额0.5%计算违约金。不满七天按七天计算。但是，核定违约金额的支付不得超过推迟付款金额的5%。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、大修设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                           帐号：

税号：                           税号：

邮编：                            邮编：

委托代理人：                      委托代理人：

洛阳万基炭素有限公司炭素一厂

煅后焦上料系统改造项目

技术要求

洛阳万基炭素有限公司

二零二零年十二月三日

# 项目概况

洛阳万基炭素有限公司炭素一分厂主要原材料为外购煅后焦，现有生产流程为包装煅后焦进厂后进入原料库，通过天车将煅后焦通过隔筛，皮带、斗提机提升，经架空斜皮带转运到筒仓进入生产流程。该套方案在生产过程中物料被多次转运，破碎率高，同时扬尘严重，不符合环保要求，切原料成本比散装料要高，因此有必要进行整体工艺改造，提升环保水平，降低生产成本。

二、安装地点及工艺流程

本上料系统按照现场实际情况，设计规划1套：

1、安装位置：煅后焦料仓北侧

2、现有料仓北侧距328线围堰约为17.6m，利用现有高差，新建液压翻板卸车机及缓冲下料斗一套，以料仓地面为±0.00标高，卸车机上表面标高为+6.5m，与上方328线地面及道路齐平，车辆进厂按顺序到达卸车工位前，倒车进入液压卸车平台，指定位置停好后，操作员控制止轮器上升，固定车辆，司机熄火下车，打开车门后操作人员控制平台上升，物料随平台上升过程逐渐流出，进入到下方设置的缓冲下料斗，料斗中设置格栅筛除其中大块杂物后，经过下料斗底部的电动插板阀后进入皮带输送机，通过皮带输送送往斗提，斗提机设置一用一备，皮带落料口设置Y型插板阀，选择投用的斗提，将物料提升至料仓顶部，物料经溜槽输送到料仓通过流管落进入后续储运生产流程。

三、工程范围

1、本项目采用交钥匙工程的方式。乙方承担全部相关工程的设计及施工、制造、运输、安装、调试、培训、质保期内保修、性能测试、验收等工作。

2、上料系统收尘与原有煅后仓收尘系统对接，包含收尘管及蝶阀安装。

3、卸车机及煅后焦上料系统的收尘采用全密封一体化设计，通过控制进风面积和进风风速阻止粉尘外溢，达到环保要求。

## 工艺设备说明

1、液压翻板卸车机

- 车辆通过方式为倒车式，平台长度18m，宽3m，厚0.6m，主梁588H型钢，平台表面敷设10mm花纹钢板；

- 额定举升重量100吨，额定起升角度45°；

- 卸车机平台上表面标高为+6.55m,稍高于室外地面,避免雨水倒灌进入基础.

- 平台起降周期约8-10min，

- 系统配备1排垂直升降式止轮器，止轮起升高度不低于620mm，止轮器表面倒角处理；

- 平台尾部设置倒车超限结构,避免车辆倒车超限发生危险.

- 采用2支主油缸举升，支撑点在平台两侧位置，采用卧式安装结构；

- 主油缸采用3级套筒缸，上下双耳环结构，耳环位置使用关节轴承；

- 平台倾翻铰轴采用整体通轴，轴头直径￠200mm，材质为调质处理的45#钢；

- 铰轴铜套材质为高力黄铜，采用石墨自润滑铜套，配制石墨润滑点，无需注油维护；

- 铰轴座采用可分体式铰轴座，方便后期检修维护及更换铜套。

- 液压系统配置2台液压泵（一用一备）配制双联叶片，液压泵、油缸及电磁阀均采用美国派克品牌；

- 液压油箱容积1500L，采用6mm钢板焊接制作，配置有吸油过滤器、回油过滤器及空滤器；

- 油箱配置2支套筒式电加热器，通过护套加热液压油；

- 冷却采用风冷换热器，换热器设旁通安全阀，当换热器堵塞时，液压油通过安全阀直接返回油箱；

- 系统配套压力变送器及数显式温度变送器，数据实时上传至PLC，与加热与冷却互锁 ；

- 卸车机电气控制系统配置独立的PLC，使用AB5000-1769系列品牌，配置10寸AB触摸屏，电气元件为国产正泰品牌。配电柜密封等级IP65.

2、缓冲下料斗及格栅

- 缓冲料斗上开口尺寸长4m，宽6m，料斗净高度为3500mm，其中800mm为垂直段，制造落差，方便不同车型卸车，+6.5m为缓冲下料斗的顶标高。

- 料斗计算容积约为46.5m³，按照煅后焦0.75比重计算，可容纳约34.9吨物料，大于一车料的重量（一般为30-32吨），料斗坡面角度为45°和58°，大于煅后的安息角，有利于物料流动不积料。

- 料斗下开口尺寸为0.6*0.6m，整个料斗采用10mm厚Q345耐磨钢板制作，顶部采用6.3#角钢制作边框，边框顶面为+6.50mm，料斗周边混凝土墙4面预埋钢板，安装时将料斗直端与墙壁预埋钢板焊接固定，即可承载料斗自重及内容物料重量。

- 料斗中部同样采用6.3#角钢制作边框对结构进行加强，避免受物料冲击变形。

- 格栅开口200*200mm，采用12mm钢板切割成100宽长条后，单边间隔200mm开60*10mm长孔后插接焊接制作。

- 格栅顶标高低于卸车机标高700mm，以适应不同车型，避免车尾与格栅干涉。

3、 全封闭皮带输送机

- 皮带输送机输送量每小时100t/h，皮带宽度B=800mm。

- 皮带输送机进口通过法兰与缓冲下料斗进行连接，连接处焊接6.3#角钢开孔作为法兰。

- 采用彩钢板进行全封闭，避免扬尘逸散。

- 皮带落料口落料进入Y型插板阀，插板阀出口直接通过法兰和斗提连接，降低高度，同时全密闭不扬尘。

4、 板链斗式提升机

- 板链带斗提机数量1台，采用NE100型，将皮带输送机中排出的物料由-3.3m 提升到35.5m后排出。

- 提升效率约110t/h，上下轴距35m，外形总高度40m，料斗宽度400mm，斗速0.5m/s，主轴转速14.13转/分，单个容积约35L。运行部件：由料斗和专用板式链条组成,采用双排链。

- 提升机外壳头部、尾部及中部机壳做了有效的密封处理，物料及粉尘不外扬，不会造成环境污染。

- 传动装置中标准配置采用直交轴减速器和液力偶合器，并配有逆止器装置，传动结构紧凑，实现了柔性传动，既能使运行平稳，又能使电机、减速机及牵引件得到保护，更能使物料在停机时保持稳定状态。

- 下部张紧装置采用重力平衡丝杆式结构形式，一次安装调整后，可保持恒定的张紧力，避免胶带打滑，保证设备正常运行。斗提机入口直接对接皮带输送机，

- 斗提机选择运行与皮带插板阀开闭进行互锁，插板阀打开1#斗提工作，插板阀关闭2#斗提工作。

- 斗提出料口设置电动液压式Y型卸料三通一套并有到位限位及信号（在控制室可操作），将斗提出口物料导流到溜槽，三通不设插板阀，物料直接流下，进入储仓。

- 斗提外围采用钢结构检修平台及楼梯，与筒仓进行连接，斗提顶部设置检修平台及防雨棚，便于检修。

5、现场设置电气控制室及液压泵站控制室两间，内设2台电气控制柜，分别对应液压卸车机1台、输送系统1台及液压油泵站。

6、卸车机及输送系统2套设备进行联动互锁，当卸车机电机启动，输送系统及除尘器连锁启动，卸车机电机停止时，输送系统随输送次序逐次延时停止，全部停止后除尘器最后停止。

7、卸车系统采用遥控操作；另现场加装就地操作电源箱，也可就地启动。

8、设计包含卸车平台上料系统与之配套的副楼及配电室（配电室具体要求附后）。

新建煅烧380V配电室方案

- 工程概况

- 工程名称：新建煅烧380V配电室

- 施工地点：成型原料仓北侧

- 配电室要求：

长12.5m；宽6.5m；高3.5m，其中配电室内地面比外地面高0.5m，在配电室东、西侧各装一个防火门，另：在380V配电室内，如图所示位置建一个12.5mX0.6mX0.5m的电缆沟和如图所示盘柜电缆沟，在配电室东、西墙两侧预留电缆进、出口位置，配电室全部用砖混结构施工。按照配电室标准安装普通照明和应急照明，以及通风设施。

风机

2 m

窗 户

窗 户

风机

1.5m

1.5m

0.6m

电缆沟

0.6m

电缆沟

1.6m

4m

6.5m

380V配电室

1m

6.5m

工具室

1m

门

门

12.5m

炭素公司

2021年1月5日

洛阳万基炭素有限公司炭素二分厂

散装煅后焦上料系统技术要求

洛阳万基炭素有限公司

二零二零年十二月三十日

一、项目概况：

河南洛阳万基炭素有限公司二分厂成型车间主要原材料之一的外购煅后焦，现有生产流程为包装煅后焦进厂后进入外购焦库，通过天车，人工操作将煅后焦通过隔筛、料斗、流管进入斗提机，经架空皮带转运到煅后焦水泥仓存储，为高楼部生产备用。该生产过程中物料被多次转运，卸料效率低，同时扬尘严重，不符合环保要求，且袋装成本比散装料要高，因此有必要进行整体工艺改造，提升环保水平，降低生产成本及人工强度，提高卸料效率。

- 安装地点及工艺流程:

本上料系统按照现场实际情况，设计规划1套散装煅后焦自动卸车及输送系统：

- 安装位置：外购焦仓库后面空地。

- 工艺概述：在现有煅后焦仓和外购焦库之间空地，新建一套液压翻板卸车机系统，车辆从3#路东侧，车间老办公室北边空地（绿化空地需硬化，绿化地架空蒸汽管道，压缩空气管道需改造，）进入，倒车进入液压卸车平台，指定位置停好后，操作员控制止轮器上升，固定车辆，司机熄火下车，打开车门后操作员控制平台上升，物料随平台上升过程逐渐流出，进入到下方设置的缓冲下料斗，料斗中设置格栅筛除其中大块杂物后，经过下料斗底部的电动插板阀及电磁振动给料机后进入皮带输送机，通过皮带输送送往斗提，经过斗提机，将物料提升至煅后焦仓顶部，物料经溜槽输送到料仓顶部落料口，进入后续储运生产流程。

- 工程范围及要求：

1、本项目采用交钥匙工程的方式。乙方承担全部相关工程的设计（土建施工除外）及施工、制造、运输、安装、调试、培训、质保期内保修、性能测试、验收等工作。

2、上料系统收尘与原有煅后斗提机收尘系统对接或旧除尘器的迁移改造，包含收尘管及蝶阀安装。

3、卸车机及煅后焦上料系统的收尘采用全密封一体化设计，通过控制进风面积和进风风速阻止粉尘外溢，达到环保要求（煅后焦输送现场及卸料口无煅后焦灰尘）。

4、卸车至整车散装煅后焦全部进入煅后焦仓时间不超过20分钟。

5、万基指定水、电、压缩空气、部分收尘点接口，投标方负责对接施工。

6、土建部分及设备基础设计由投标方负责，施工万基负责。因设计原因不能满足设备安装要求的，或达不到环保、消防要求的，投标方承担责任。

7、卸料扣、皮带落料口、电磁振动给料机等处收尘，万基提供除尘器，投标方负责拆移，并进行相关设计改造安装，达到响应除尘效果（包含需增加管道、收尘罩等）。

- 外购件机械设备采用国内知名品牌，电器元件采用施耐德或ABB品牌，电机采用皖南或西玛品牌，防护等级为IP65，绝缘等级F级；45KW及以上电机采用变频启动；PLC采用AB5000系列;电源柜、控制柜及PLC集中设置安装在现场控制室（投标方设计，且内可放置卸车机液压站），电控柜为双电源设计，能够自动切换，电气部分密封等级均为IP65。

9、卸车机及输送系统设备、煅后料仓料位能够进行联动互锁，当卸车机电机启动，输送系统及除尘器连锁启动，卸车机电机停止时，输送系统能够延时（保证煅后焦散料全部进入煅后仓内）随输送次序逐次延时停止，全部停止后除尘器最后停止，且下有设备出现故障，上游输送设备即可停止运行。

10、卸车系统采用遥控操作；另现场加装就地操作电源箱，也可就地启动。

11、输送溜槽板厚6mm，Q345B耐磨钢板制作；

除尘器收尘管<D300，管壁3mm；D300-D800，管壁5mm。

12、本工程凡有明确要求的材料、备件、设备必须铭牌清晰，材质检验证明，出厂合格证，外购的商务合同（价格部分可隐藏）等必须供货随带，并能达到相应效果。

四、设备工艺要求：

1、液压翻板卸车机

- 车辆通过方式为倒车式，平台长度18m，宽3m，厚0.6m，主梁588H型钢，平台表面敷设10mm花纹钢板

- 额定举升重量100吨，额定起升角度45°；

- 卸车机平台上表面标高为+0.5m,稍高于室外地面,避免雨水倒灌进入基础。

- 平台起降周期约8-10min，

- 系统配备1排垂直升降式止轮器，止轮起升高度不低于620mm，止轮器表面倒角处理；

● 平台设置倒车超限机构，避免车辆倒车超限发生危险。

●  卸车平台必须有机械保护装置，一旦液压站失电，上升中的平台不会下降。

- 采用2支主油缸举升，支撑点在平台两侧位置，采用卧式安装结构，并有两台缸异常检测装置；

- 主油缸采用3级套筒缸，上下双耳环结构，耳环位置使用关节轴承

- 平台倾翻铰轴采用整体通轴，轴头直径￠200mm，材质为调制处理的45#钢；

- 铰轴铜套材质为高力黄铜，采用石墨自润滑铜套，配制石墨润滑点，无需注油维护；

- 铰轴座采用可分体式铰轴座，方便后期检修维护及更换铜套。

- 液压系统配置2台液压泵（一用一备），双联叶片配置，液压泵、液压缸及电磁阀均采用美国派克品牌；

- 液压油箱容积满足液压系统使用，采用6mm钢板焊接而成，必要时加装骨架角钢，配置有吸油过滤器、回油过滤器及空滤器。

- 油箱配置2支套筒式电加热器，通过护套加热液压油

- 冷却采用风冷换热器，换热器设旁通安全阀，当换热器堵塞时，液压油通过安全阀直接返回油箱

- 系统配套压力变送器及数显式温度变送器，数据实时上传至PLC，与加热与冷却互锁

- 卸车机电气控制系统配置独立的PLC，使用AB5000系列，操作现场配置10寸AB触摸屏。

2、缓冲下料斗及格栅

- 缓冲料斗可容纳约40吨物料，大于一车料的重量（一般为30-32吨）。

- 料斗周边混凝土墙4面预埋钢板，安装时将料斗直端与墙壁预埋钢板焊接固定，即可承载料斗自重及内容物料重量。

- 料斗采用10mm后Q345B耐磨钢板制作，顶部采用6.3#角钢制作边框，其他部位根据需要制作边框对料斗结构进行加强，避免受物料冲击变形。

- 格栅开口200*200mm，采用12mm钢板切割成100宽长条后，单边间隔200mm开60*10mm长孔后插接焊接制作。

- 格栅顶标高低于卸车机标高700mm，以适应不同车型，避免车尾与格栅干涉。

3、全封闭皮带输送机

- 皮带输送机为滚筒内置逆时器的外置式电机，输送量每小时100t/h，皮带宽度B=800mm。

- 皮带输送机进口与电机振动给料机出口进行连接，连接处使用软连接。

- 采用彩钢板进行全封闭，避免扬尘逸散。

- 电磁振动给料机及皮带落料口设置收尘罩用于收集扬尘。

●  配置安全拉绳及事故开关

4、板链斗式提升机

- 板链带斗提机数量1台，将皮带输送机中排出的物料地坑 提升到外购仓顶后排出。

- 提升效率，料斗规格，提升速宽度满足不低于每20分钟输送一车煅后焦能力；斗提高度满足外购仓▽29M提升需要。

- 提升机壳体板材厚度采用8mm钢板制作，自身支撑式，框架及壳体强度应坚固，外壳头部、尾部及中部机壳做了有效的密封处理，物料及粉尘不外扬，不会造成环境污染。

- 传动装置中标准配置采用直交轴减速器和液力偶合器，并配有逆止器装置，传动结构紧凑，实现了柔性传动，既能使运行平稳，又能使电机、减速机及牵引件得到保护，更能使物料在停机时保持稳定状态，电机与减速机采用外置分体式。

- 下部张紧装置采用重力平衡丝杆式结构形式，一次安装调整后，可保持恒定的张紧力，保证设备正常运行。斗提机入口直接对接皮带输送机。

●  头轴和尾轴均采用合金钢材质40Cr,调质处理HB241-286；头部采用调心滚子轴承，尾部采用调心球轴承，可补偿双链条长度不一致时产生的轴角位移；

●  料斗材质为16Mn,斗口另加厚度5MM耐磨边，斗壁厚度5MM，料斗内部表面光滑，便于卸料。

●链条采用合金钢材质，链板、销轴、滚子40Cr，套筒20Cr，链条强度系数≧8.

●头、尾轮轮齿材质采用ZG310-540，经过高精度滚齿机、磨齿机加工，表面采用淬火，硬度达HRC45-50,有效的保证牵引链条与轮齿的良好齿合。

- 斗提机选择运行与皮带插板阀开闭进行互锁，插板阀打开斗提工作。

- 斗提出料口设置电动液压式Y型卸料三通阀一套，将斗提出口物料导流到溜槽，三通不设插板阀，物料直接流下，进入储仓。

- 斗提顶部设置有检修平台，顶部设有1T电动葫芦，滑道为H型钢，（滑到长度可将备件吊运至煅后仓顶上）方便后期检修，检修平台与筒仓通过钢结构楼梯进行连接，方便人员上下，并设置防雨棚。

- 斗提采用钢材连接支撑与筒仓进行连接，斗提壳体连接处设置检修平台，便于冒灰处理。